# AI-Receptionist – Projekt Roadmap (MVP → Launch)

🎯 Ziel: Ein voll funktionsfähiger AI-Rezeptionist, der Anrufe entgegennimmt, mit Kunden spricht, Termine automatisch einträgt und Unternehmen entlastet. Launchbereit in 8–10 Wochen, erste Demo nutzbar in 4 Wochen.

# Phase 1 – Planung & Fundament (Woche 1)

✅ Ziele

☐ Projektstruktur definieren

☐ Tools & APIs auswählen

☐ Branding und Landing-Page-Grundidee erstellen

🔧 Aufgaben

☐ Projektname & Branding (Logo, Farben, Name)

☐ Tech-Stack festlegen (Next.js, Supabase, Twilio, OpenAI Whisper, GPT-4, ElevenLabs, Google Calendar API)

☐ Projektstruktur anlegen: frontend / backend / database / ai

# Phase 2 – Tech Basis (Woche 2–3)

✅ Ziele

☐ Anruf empfangen und Sprache verstehen

☐ Antwort generieren und ausgeben

☐ Kalenderintegration einrichten

🔧 Aufgaben

☐ Twilio Integration (Webhook /api/call, Telefonnummer, Audio-Stream)

☐ OpenAI Whisper Integration (Speech-to-Text)

☐ GPT-4 Logik erstellen (freundliche Rezeptionistin)

☐ ElevenLabs Text-to-Speech Integration

☐ Simulierter Testanruf (lokal, kostenlos)

# Phase 3 – MVP Funktionalität (Woche 4–6)

✅ Ziele

☐ Kalendersystem fertigstellen

☐ Gesprächs-Flow optimieren

☐ Datenbank-Integration

🔧 Aufgaben

☐ Supabase Datenbank (calls, appointments, clients)

☐ Google Calendar API OAuth-Setup

☐ LLM-Prompt-Training (Termin, FAQ, Weiterleitung)

☐ Admin Dashboard (Next.js, Auth, Logs, Aktivierungsschalter)

# Phase 4 – Landingpage + Demo (Woche 6–7)

✅ Ziele

☐ Erste Kunden gewinnen

☐ Demo zeigen

🔧 Aufgaben

☐ Landing Page erstellen mit Demo-Button und Pricing (99€/Monat + 49€ Setup)

☐ Visitenkarten + QR-Code zur Landingpage

☐ Testkunden vorbereiten (14 Tage kostenlos, dann Abo)

# Phase 5 – Launch (Woche 8–10)

✅ Ziele

☐ 1–3 zahlende Kunden gewinnen

☐ Onboarding automatisieren

🔧 Aufgaben

☐ Stripe Integration (Setup Fee + Monatsabo)

☐ Onboarding Flow (Unternehmensdaten, Kalenderlink, Training)

☐ Beta-Launch mit echten Betrieben in der Region (Feedback, Testimonials)

# Laufende To-Dos (nach Launch)

☐ Support automatisieren (Chatbot + E-Mail)

☐ A/B-Tests für Stimme & Sprache

☐ Neue Branchen integrieren (Ärzte, Hotels, Kfz)

☐ Landingpage A/B-Test (Trust-Logos, Testimonials)

☐ Newsletter für Updates

# Zusammenfassung – Checkpoints

| Phase | Ziel | Zeitrahmen | Resultat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Planung & Setup | 1 Woche | Struktur & Branding stehen |
| 2 | Basis-Integration | 2 Wochen | Anruf funktioniert technisch |
| 3 | MVP fertig | 2–3 Wochen | Kalender + Logik laufen |
| 4 | Demo & Landingpage | 1 Woche | Kundentests möglich |
| 5 | Launch | 2 Wochen | Erste Kunden + Zahlungsflow |